# X8 Network SaaS - Статус Реализации Проекта

# Описание Продукта

X8 Network SaaS Platform - это комплексная SaaS-платформа для бизнеса, которая автоматизирует общение с клиентами в разных каналах: WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, Email, TikTok.

Клиент пишет в привычный канал, система отвечает, ведет диалог, помогает выбрать продукт или услугу, считает стоимость, отправляет ссылку на оплату и фиксирует результат в системе.

## Типы Компаний в Платформе

✅ Product (продукт)

Продукт — это любой товар, который можно посчитать по количеству или измерить (например, цветы, обувь, одежда, товары на вес и так далее).

Логика продажи продукта:

Клиент выбирает позиции (товары, варианты, количество)

Система формирует корзину и итоговую стоимость

Клиент получает платежную ссылку Stripe и оплачивает

После оплаты фиксируется факт покупки и запускается логика доставки

✅ Service (сервис / услуга)

Услуга — это то, что предоставляется не как товар, а как действие/работа (онлайн или офлайн).

# Структура Продукта

## 1. Сервис Автоматизации (уже реализован)

✅ Статус: Реализован

Это «движок», который реально отвечает клиентам и выполняет всю логику.

Состав: Набор n8n-workflows (AWS), Notion (CRM), Supabase (БД), Stripe (платежи), логика под 6 каналов

## 2. SaaS-Платформа (в процессе реализации)

🔄 Статус: В процессе

# Функциональные Модули

## Реализовано (100%)

✅ Аутентификация (Email + пароль с 2FA, Magic Links, JWT токены)

✅ OAuth Интеграция (Google, Facebook)

✅ Управление Пользователями (3 роли: CLIENT, MANAGER, ADMIN)

✅ Компании (CRUD, автогенерация ID, типы, статусы)

✅ Базы Знаний (CSV/Excel, нормализация, Supabase)

✅ Медиа (Cloudinary - загрузка, оптимизация, CDN)

✅ Google Calendar (OAuth, создание событий)

✅ Админ Панель (менеджеры, клиенты, статистика)

✅ Менеджерский Функционал

✅ Frontend (React 18 + TypeScript, 38+ компонентов, полная адаптивность)

## Частично реализовано

🔄 Подписки (Stripe) - заглушка на frontend, Stripe Connect не реализован

🔄 WhatsApp (WAHA) - QR код работает, требует доработки end-to-end

🔄 Email (SMTP) - код приходит в терминал, требует реальный SMTP

# TODO: Что Нужно Реализовать

## Интеграции и Каналы Связи

❌ WhatsApp (WAHA) - довести до конца, тестирование, масштабирование

❌ Instagram и Facebook - подключение через Meta for Developers, стратегия пула приложений

❌ Gmail (Email-канал) - механизм подключения

❌ Telegram - подключение с отдельным workflow

❌ TikTok - подключение, стратегия лидов через Ads Manager

❌ Раздел Integrations - показывать только активированные интеграции

## Календарь (Доставка и Запись)

❌ Для Product: календарь доставок (дата/слоты, город/адрес)

❌ Для Service: календарь записи на услугу (дата/время/длительность)

❌ Правило: сначала оплата/предоплата → потом запись

## Платежи и Биллинг

❌ Биллинг подписок для бизнесов через Stripe

❌ Stripe Connect (marketplace, onboarding, перераспределение платежей)

## Связка SaaS с n8n

❌ Интеграция backend с n8n (credentials, настройки, узлы)

❌ Webhook-обмен FastAPI ↔ n8n

❌ Workflow интеграция (Telegram, WhatsApp, Facebook, Instagram, Gmail)

❌ Создание Баз Знаний через n8n

❌ Отдельные credentials для Supabase/Gmail

## Интерфейс и Продуктовые Разделы

❌ Conversations - список диалогов, фильтры, история сообщений

❌ Логи покупок и статусы оплат в интерфейсе SaaS

## Менеджеры и Поддержка

❌ Механизм общения менеджер ↔ бизнес (чат)

❌ Модель прав и закрепления (1 менеджер на бизнес)

❌ FAQ бот

## Другие Задачи

❌ Настройка поведения ассистента (кастомные промпты)

❌ Доработка логина через Google

❌ SystemData (единая база ключей и токенов)

❌ Полное удаление аккаунта (hard delete)

❌ Метрики (сбор, расчет, API, аналитика)

❌ Supabase - уникальность таблиц между бизнесами

❌ Буферизация сообщений для Facebook и Instagram

# Описания Внешних Сервисов

## n8n

Статус: ✅ Реализован

Назначение: Основной слой оркестрации автоматизации (workflow-движок)

Функции: Прием сообщений, обработка, обращение к БЗ, генерация ответа, отправка ответа, платежные сценарии

❌ Требуется: Интеграция с SaaS/FastAPI backend

## Supabase

Статус: ✅ Реализован

Назначение: Облачная база данных для хранения Баз Знаний

Проекты: StripeWA_sessions (сессии), StripeKnowledgeBase (базы знаний)

❌ Уязвимость: Все БЗ разных клиентов создаются в одном проекте - требуется различение

## MongoDB

Статус: ✅ Реализован

Назначение: Хранение истории диалогов (контекст переписок)

❌ Требуется: TTL-индексы, контроль переполнения

## Stripe

Статус: 🔄 Частично реализован

Направление 1: Подписки SaaS (частично - заглушка на frontend)

Направление 2: Stripe Connect (не реализовано)

❌ Требуется: Полная реализация биллинга, Stripe Connect, синхронизация с n8n

## Cloudinary

Статус: ✅ Реализован

Назначение: Облачное хранилище медиафайлов

Функционал: Загрузка, оптимизация, виджет, CDN

## Meta for Developers

Статус: ❌ Не реализован

Назначение: Подключение Instagram и Facebook

❌ Требуется: Виджеты логина, стратегия пула приложений (обход App Review)

## WAHA

Статус: 🔄 ~50% готовности

Назначение: Self-hosted сервис для подключения WhatsApp

Механика: QR-код, webhook, отправка ответов

❌ Требуется: Доработка end-to-end, тестирование стабильности, масштабирование

## TikTok

Статус: ❌ Не реализован

Проблема: Нет API для автоматизации личных сообщений

❌ Решение: Лиды через TikTok Ads Manager → WhatsApp, механизм фиксации источника

# Статистика Проекта

| Категория | Количество |
| --- | --- |
| Python библиотек | 25+ |
| npm пакетов | 30+ |
| API эндпоинтов | 50+ |
| Database моделей | 7 |
| React компонентов | 38+ |
| Внешних интеграций | 8 |
| Поддерживаемых каналов | 6 |
| Тарифных планов | 6 |

## Объем Кода

Backend (Python): ~48,600+ строк

Frontend (React/TypeScript): ~24,500+ строк

Общий объем README: 3,876 строк

# Безопасность

✅ JWT аутентификация

✅ Bcrypt хеширование паролей

✅ RBAC (3 роли: CLIENT, MANAGER, ADMIN)

✅ CORS настройка

✅ SQL injection защита (ORM)

✅ Input validation (Pydantic)

✅ Rate limiting (OAuth)

✅ Password reset flow

✅ Token refresh mechanism

🔄 2FA через email (частично - код в терминале)

# Легенда Статусов

✅ Зеленый - Полностью реализовано и работает

🔄 Оранжевый - Частично реализовано, требует доработки

❌ Красный - Не реализовано, требует разработки

Дата создания отчета: 2025-12-18

Версия платформы: 1.0.0